## ЭТАП 1: ОСНОВА (Спринты 1-6)

### Спринт 1: Движение и камера

| Задача | Файл | Flamework |
| --- | --- | --- |
| Типы данных | shared/types/GameTypes.ts | export interface |
| Конфиг баланса | shared/constants/GameConfig.ts | export const |
| Спавн игрока | server/services/GameService.ts | @Singleton, @OnStart |
| Загрузка данных | server/services/PlayerDataService.ts | @Singleton, DataStore |
| Камера | client/controllers/CameraController.ts | @Controller, @OnRender |
| Движение по клику | client/controllers/MovementController.ts | @Controller, UserInputService |

Тест: Игрок появляется, камера следует, клик → движение.

### Спринт 2: Простой враг

| Задача | Файл | Flamework |
| --- | --- | --- |
| Компонент врага | server/components/EnemyComponent.ts | @Component, @OnTick |
| Спавн врага | server/services/EnemyService.ts | @Singleton |
| Здоровье и смерть | server/components/LifeComponent.ts | @Component |
| Полоска здоровья | client/components/HealthBarComponent.ts | @Component, @OnRender |

Тест: Враг появляется, показывает HP, умирает.

### Спринт 3: Авто-стрельба (фаербол)

| Задача | Файл | Flamework |
| --- | --- | --- |
| Авто-прицел | client/controllers/AutoTargetController.ts | @Controller, @OnTick |
| Снаряд | shared/networking/ShootEvents.ts | @Networking, @RemoteEvent |
| Урон | server/services/CombatService.ts | @Singleton |
| Мана | client/components/ManaComponent.ts | @Component |

Тест: Враг в радиусе → некромант стреляет шаром.

### Спринт 4: Трупы и карточка

| Задача | Файл | Flamework |
| --- | --- | --- |
| Компонент трупа | server/components/CorpseComponent.ts | @Component |
| Радиус сбора | client/components/CollectionRadiusComponent.ts | @Component |
| UI карточки | client/ui/CorpseCard.ts | React-Roblox (если есть) или ScreenGui |
| Зажатие кнопки | client/controllers/InputController.ts | @Controller |

Тест: Подойти к трупу → карточка → зажать → воскрешение.

### Спринт 5: Стек юнитов

| Задача | Файл | Flamework |
| --- | --- | --- |
| Компонент юнита | server/components/SummonComponent.ts | @Component |
| Стек (5 слотов) | client/ui/TopStackPanel.ts | UI |
| Следование за игроком | server/systems/FollowSystem.ts | @System, @OnTick |
| Смерть юнита | server/systems/SummonDeathSystem.ts | @System |

Тест: Воскресить 5 скелетов → бегают за игроком.

### Спринт 6: Авто-бой скелетов

| Задача | Файл | Flamework |
| --- | --- | --- |
| AI атаки | server/systems/AIAttackSystem.ts | @System, @OnTick |
| Деление опыта | server/services/ProgressionService.ts | @Singleton |
| Деление золота | server/services/EconomyService.ts | @Singleton |
| UI урона | client/components/DamagePopupComponent.ts | @Component |

Тест: Спавн врага → скелеты бегут и атакуют.

## 📋 ЭТАП 2: ПРОГРЕССИЯ (Спринты 7-12)

### Спринт 7: Уровни и опыт

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Получение опыта | server/services/ProgressionService.ts |
| Повышение уровня | server/systems/LevelUpSystem.ts |
| UI уровень/опыт | client/ui/PlayerStatsPanel.ts |

### Спринт 8: Коллекция карточек

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Хранилище карточек | server/services/CollectionService.ts |
| Вес душ | server/systems/SoulWeightSystem.ts |
| UI коллекции | client/ui/CollectionPanel.ts |

### Спринт 9: Мерж (слияние)

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Рецепты мержа | shared/constants/MergeRecipes.ts |
| Логика слияния | server/systems/MergeSystem.ts |
| UI мержа | client/ui/MergePanel.ts |

### Спринт 10: Усиление карточек

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Улучшение (+урон/здоровье) | server/systems/UpgradeSystem.ts |
| Стоимость улучшения | shared/constants/GameConfig.ts |
| UI улучшения | client/ui/UpgradePanel.ts |

### Спринт 11: Мутации

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Рецепты мутаций | shared/constants/MutationRecipes.ts |
| Шанс успеха | server/systems/MutationSystem.ts |
| UI мутаций | client/ui/MutationPanel.ts |

### Спринт 12: Ритуал (синий куб)

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Вход/выход из ритуала | server/services/RitualService.ts |
| Защита в ритуале | server/systems/RitualProtectionSystem.ts |
| UI ритуала | client/ui/RitualScreen.ts |

## 📋 ЭТАП 3: МИР (Спринты 13-18)

### Спринт 13: Локации и дороги

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| 5 локаций | shared/constants/Locations.ts |
| Система путей | server/systems/PathSystem.ts |
| Выбор развилки | client/controllers/PathChoiceController.ts |

### Спринт 14: Кладбище

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Спавн скелетов-врагов | server/world/GraveyardGenerator.ts |
| Могилы (рулетка) | server/systems/GraveLootSystem.ts |

### Спринт 15: Деревня, город, замок

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Разные враги | shared/constants/EnemyPresets.ts |
| Торговец (заглушка) | server/services/MerchantService.ts |

### Спринт 16: Демон (финал цикла)

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Неубиваемый демон | server/components/DemonComponent.ts |
| Награда за урон | server/systems/DemonRewardSystem.ts |

### Спринт 17: Перезапуск мира (Run+)

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Сброс локаций | server/services/WorldResetService.ts |
| Повышение сложности | server/systems/DifficultySystem.ts |
| Сохранение коллекции | PlayerDataService.ts (уже есть) |

### Спринт 18: Портал (данж)

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Появление портала | server/world/PortalGenerator.ts |
| Отдельная локация | server/services/DungeonService.ts |
| Сильные враги | shared/constants/DungeonEnemies.ts |

## 📋 ЭТАП 4: ЭКИПИРОВКА (Спринты 19-22)

### Спринт 19: Слоты экипировки

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| 14 слотов | shared/types/EquipmentTypes.ts |
| UI слотов | client/ui/EquipmentPanel.ts |
| Бонусы от предметов | server/systems/EquipmentBonusSystem.ts |

### Спринт 20: Лутание предметов

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Шанс выпадения | server/systems/LootDropSystem.ts |
| Редкость предметов | shared/constants/ItemRarity.ts |
| Инвентарь | client/ui/InventoryPanel.ts |

### Спринт 21: Пет-дух

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Модель пета | server/components/PetComponent.ts |
| Бонус реген маны | server/systems/PetBonusSystem.ts |
| UI пета | client/ui/PetPanel.ts |

### Спринт 22: Крафт и улучшение предметов

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Кузнец (улучшение) | server/services/BlacksmithService.ts |
| Переплавка | server/systems/CraftingSystem.ts |

## 📋 ЭТАП 5: PVP, ДОСТИЖЕНИЯ, ПОЛИРОВКА (Спринты 23-30)

### Спринт 23: PvP дуэли

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Вызов на дуэль | shared/networking/DuelEvents.ts |
| Арена | server/services/DuelArenaService.ts |
| Награды | server/systems/DuelRewardSystem.ts |

### Спринт 24: Система достижений

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Список достижений | shared/constants/Achievements.ts |
| Отслеживание | server/services/AchievementService.ts |
| UI достижений | client/ui/AchievementScreen.ts |

### Спринт 25: Импорт из Excel

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Парсер CSV/JSON | server/services/ExcelImportService.ts |
| Подгрузка баланса | shared/constants/DynamicConfig.ts |

### Спринт 26: Анимации и VFX

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Анимация атаки | client/animations/AttackAnimation.ts |
| Эффекты шаров | client/effects/ProjectileEffect.ts |
| Эффект ритуала | client/effects/RitualEffect.ts |

### Спринт 27: Звуки и музыка

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Звуки заклинаний | client/sounds/SpellSounds.ts |
| Фоновая музыка | client/sounds/MusicService.ts |

### Спринт 28: Настройки и туториал

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Громкость | client/ui/SettingsMenu.ts |
| Текстовые подсказки | client/ui/TutorialPanel.ts |

### Спринт 29: Оптимизация и баги

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Утечки памяти | Все @Component с onDestroy |
| Оптимизация рендера | @OnTick с интервалами |

### Спринт 30: Бета-тест и деплой

| Задача | Файл |
| --- | --- |
| Сборка | npx roblox-ts build |
| Публикация на Roblox | Studio → Publish |
| Сбор обратной связи | — |