Вот обновлённая карта спринтов, адаптированная под реальный прогресс. Я добавил статусы (✅, 🔄, ⏳), скорректировал названия файлов там, где мы использовали другую архитектуру (например, ECS для снарядов), и выделил следующий логичный шаг.

### 🟢 ЭТАП 1: ОСНОВА (Спринты 1-6)

| Спринт | Задача | Файл | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Движение и камера | MovementController.ts, CameraController.ts, GameService.ts, PlayerDataService.ts, GameTypes.ts, GameConfig.ts | ✅ Готово | Игрок спавнится, камера следует, клик → движение работает |
| 2 | Простой враг | EnemyComponent.ts, EnemyService.ts, LifeComponent.ts, HealthBarComponent.ts | ✅ Готово | Враги спавнятся, получают урон, умирают. HealthBar можно доработать позже |
| 3 | Авто-стрельба | AutoTargetController.ts, CombatService.ts, CombatNetworking.ts, ProjectileComponent.ts (клиент+сервер) | ✅ Готово (ECS) | Шары летят с шлейфом, урон считается на сервере. ManaComponent пока не добавлен (можно в Спринт 4/5) |
| 4 | Трупы и карточка | CorpseComponent.ts, CollectionRadiusComponent.ts, CorpseCard.ts, InputController.ts | ⏳ СЛЕДУЮЩИЙ | Подход → UI → зажатие → воскрешение |
| 5 | Стек юнитов | SummonComponent.ts, TopStackPanel.ts, FollowSystem.ts, SummonDeathSystem.ts | ⏳ | Воскресить 5 скелетов → следуют за игроком |
| 6 | Авто-бой скелетов | AIAttackSystem.ts, ProgressionService.ts, EconomyService.ts, DamagePopupComponent.ts | ⏳ | Спавн врага → скелеты атакуют, дают опыт/золото |

### 📋 ЭТАП 2: ПРОГРЕССИЯ (Спринты 7-12)

(Структура остаётся без изменений, реализуется после завершения Этапа 1)

- 7: Уровни и опыт (ProgressionService.ts, LevelUpSystem.ts, PlayerStatsPanel.ts)

- 8: Коллекция карточек (CollectionService.ts, SoulWeightSystem.ts, CollectionPanel.ts)

- 9: Мерж (MergeRecipes.ts, MergeSystem.ts, MergePanel.ts)

- 10: Усиление карточек (UpgradeSystem.ts, GameConfig.ts, UpgradePanel.ts)

- 11: Мутации (MutationRecipes.ts, MutationSystem.ts, MutationPanel.ts)

- 12: Ритуал (RitualService.ts, RitualProtectionSystem.ts, RitualScreen.ts)

### 📋 ЭТАП 3: МИР (Спринты 13-18)

- 13: Локации и дороги (Locations.ts, PathSystem.ts, PathChoiceController.ts)

- 14: Кладбище (GraveyardGenerator.ts, GraveLootSystem.ts)

- 15: Деревня, город, замок (EnemyPresets.ts, MerchantService.ts)

- 16: Демон (DemonComponent.ts, DemonRewardSystem.ts)

- 17: Перезапуск мира (WorldResetService.ts, DifficultySystem.ts)

- 18: Портал (PortalGenerator.ts, DungeonService.ts, DungeonEnemies.ts)

### 📋 ЭТАП 4: ЭКИПИРОВКА (Спринты 19-22)

- 19: Слоты экипировки (EquipmentTypes.ts, EquipmentPanel.ts, EquipmentBonusSystem.ts)

- 20: Лутание предметов (LootDropSystem.ts, ItemRarity.ts, InventoryPanel.ts)

- 21: Пет-дух (PetComponent.ts, PetBonusSystem.ts, PetPanel.ts)

- 22: Крафт и улучшение (BlacksmithService.ts, CraftingSystem.ts)

### 📋 ЭТАП 5: PVP, ДОСТИЖЕНИЯ, ПОЛИРОВКА (Спринты 23-30)

- 23: PvP дуэли (DuelEvents.ts, DuelArenaService.ts, DuelRewardSystem.ts)

- 24: Система достижений (Achievements.ts, AchievementService.ts, AchievementScreen.ts)

- 25: Импорт из Excel (ExcelImportService.ts, DynamicConfig.ts)

- 26: Анимации и VFX (AttackAnimation.ts, ProjectileEffect.ts, RitualEffect.ts)

- 27: Звуки и музыка (SpellSounds.ts, MusicService.ts)

- 28: Настройки и туториал (SettingsMenu.ts, TutorialPanel.ts)

- 29: Оптимизация и баги (onDestroy, интервалы в @OnTick)

- 30: Бета-тест и деплой (build, Publish, фидбек)